Költség-haszon elemzés

Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése

TOP Plusz-1.1.1-21-SB1-2022-00006

Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata megbízásából

2026

Tartalom

1	Bevezető	6

2	Jogszabályi, stratégiai megalapozottság	7

2.1	Stratégiai megalapozottság	7

2.1.1	Illeszkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Területfejlesztési Programjához	7

2.1.2	Illeszkedés Nyírbátor Integrált Településfejlesztési Stratégiájához	9

3	Igényfelmérés, keresletelemzés	10

3.1	Elhelyezkedés, megközelíthetőség	10

3.2	Demográfia	12

3.3	Infrastruktúra	14

3.4	Oktatás, nevelés	17

3.5	Foglalkoztatottság	19

3.6	Szociális és egészségügyi ellátás	20

3.7	A település gazdasága	21

3.8	Piaci környezet elemzése (kereslet –kínálat)	23

3.8.1	A Nyírbátori Ipari Park bemutatása	24

3.8.2	Versenytársak	26

4	A projekt célrendszere	27

4.1	A projekt illeszkedése a pályázati felhívás céljaihoz	27

4.2	Indikátorok	28

5	Projekt nélküli eset bemutatása	29

6	Változatelemzés	29

7	A projekt bemutatása	32

7.1	A projekt műszaki tartalma	32

7.1.1	A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett tevékenységek bemutatása	33

7.1.2	A projekt megfelelése a pályázati felhívás műszaki, szakmai előírásainak	33

7.2	Létrejövő szolgáltatás bemutatása	35

7.3	Az üzemeltetés személyi és műszaki feltételei	35

8	A közgazdasági és pénzügyi elemzés során alkalmazott módszertan	36

9	Pénzügyi elemzés	37

9.1	Pénzügyi pénzáramok előrejelzése	37

9.1.1	Beruházási költségek	37

9.1.2	Pótlási költségek	38

9.1.3	Üzemeltetési és karbantartási költségek	38

9.1.4	Maradványérték	41

9.1.5	Bevételek	41

9.2	A pénzügyi elemzés eredménye	42

9.2.1	A beruházás pénzügyi megtérülése	42

9.2.2	Támogatási arány számítása	43

9.2.3	Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata	45

10	Kockázatelemzés	46

10.1	Kvalitatív kockázatelemzés	46

10.2	Kockázatkezelési stratégia	50

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: A projekt főbb adatai:	6

2. táblázat: A Projekt illeszkedése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Területfejlesztési Program prioritásaihoz	7

3. táblázat: Egyetemi képzések Nyírbátorban	19

4. táblázat: Segélyezettek száma Nyírbátorban (2024)	20

5. táblázat: A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként Nyírbátorban (2024)	21

6. táblázat: A legjelentősebb vállalkozások az iparűzési adó alapján (2021)	22

7. táblázat: Illeszkedés a pályázati felhívás céljaihoz	27

8. táblázat: A projekt számszerűsíthető eredményei	28

9. táblázat: Szakmai adatszolgáltatás	28

10. táblázat: A vizsgált megoldások értékelése	31

11. táblázat: A projekt megfelelése a pályázati felhívás releváns műszaki, szakmai előírásainak	33

12. táblázat: A beruházási költségek ütemezése	38

13. táblázat: A Post-harvest technológia és hűtőház fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége	39

14. táblázat: Az út fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége	39

15. táblázat: A projekt fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségei	39

16. táblázat: A projekt üzemeltetési és karbantartási költségei	40

17. táblázat: A projekt bevételi pénzáramai (Ft, projektes eset)	42

18. táblázat: A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (Ft, különbözet)	42

19. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata	43

20. táblázat: A támogatás számítása de minimis támogatás esetén	43

21. táblázat: támogatás számítása Helyi Infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházás esetén	43

22. táblázat: A támogatási összeg meghatározása projektszinten	44

23. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálat (Ft)	45

24. táblázat: A kockázati tényezők besorolása bekövetkezési valószínűségük ill. hatásuk szerint	48

25. táblázat: A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái	48

26. táblázat: A kockázati események értékelése hatásuk ill. bekövetkezésük valószínűsége szerint	49

27. táblázat: A kockázatmérséklési- és megelőzési stratégiák alkalmazása a kockázati szint függvényében	49

28. táblázat: Kockázatkezelési stratégia	50

Ábrajegyzék

1. ábra: A Nyírbátorban dolgozó, a megye más településein lakó munkavállalók autóbuszos beszállításának állomásai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében	12

2. ábra: Nyírbátor lakónépességének és állandó népességének alakulása (2015-2024)	13

3. ábra: A népmozgalmi adatok hatása Nyírbátor lakosságára (2015-2024)	13

4. ábra: A lakónépesség korösszetételének változása Nyírbátorban 2015 és 2024 között	14

5. ábra: Villamos energia fogyasztási adatok Nyírbátorban (2014-2023)	16

6. ábra: A gázfogyasztók számának alakulása 2015 és 2024 között Nyírbátorban	16

7. ábra: A szolgáltatott gáz mennyiségének alakulása Nyírbátorban (2014-2023)	17

8. ábra: Munkanélküliségi adatok Nyírbátorban (2025-2024)	19

9. ábra: Nyírbátor Iparűzési adó bevételeinek alakulása ezer forintban (2015-2024)	23

10. ábra: Ipari parkok, ipari területek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében	24

11. ábra: A Nyírbátori Ipari Park területe a város ÉK-i peremén	25

Bevezető

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. június 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra. Az irányító Hatóság 2023. szeptember 22-én támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, és ez alapján 2023. október 17-én megkötésre került a Támogatási Szerződés. A szerződés hatályba lépését követően annak módosítására a jelen dokumentum elkészítéséig egy alkalommal, 2026. február 3-án került sor.

A projekt főbb adatai a hatályos Szerződés értelmében következők:

1. táblázat: A projekt főbb adatai:

| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006 |
| --- | --- |
| A projekt címe: | Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése |
| A projektgazda neve: | Nyírbátor Város Önkormányzata |
| A projektgazda székhelyének címe: | 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. |
| Konzorciumi partner neve | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal |
| Konzorciumi partner székhelyének címe: | 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. |
| A projekt kezdete: | 2022.10.30. |
| A projekt várható befejezése: | 2026.09.30. |
| A projekt tervezett költsége: | 749 545 835 Ft |
| A projekt elszámolható költsége: | 749 545 835 Ft |
| Támogatás mértéke: | 749 545 835 Ft |
| Támogatásintenzitás: | 100% |

Forrás Saját szerkesztés

TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás 6.2. fejezetének 2) pontja és az 5.2. fejezete értelmében az 1. mérföldkő elérési határidejéig költség-haszon elemzés elkészítése szükséges.

Jelen dokumentum Nyírbátor Város Önkormányzat „Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése” című projektjének költség-haszon elemzése. A dokumentum a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. által készített „Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027 (KPÚ)”, valamint „A TOP Plusz operatív programra vonatkozó közgazdasági és pénzügyi elemzés módszertani útmutató (TOP Plusz KPÚ)” útmutatásai alapján készült, nagy mértékben építve a pályázat mellékleteként benyújtott „Üzleti terv a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése című támogatási kérelmekhez” című dokumentumban foglaltakra.

Az elemzés szerkezeti felépítése a TOP Plusz KPÚ 6.3. fejezetében foglaltakat követi figyelembe véve a 3.3. fejezetben bemutatott közgazdasági elemzési követelményeket.

A TOP Plusz operatív programra vonatkozó közgazdasági és pénzügyi elemzés módszertani útmutató 7 féle projektcsoportot határoz meg, melyek közül jelen projekt a 6. csoportba (nagyméretű infrastruktúra fejlesztést tartalmazó projekt, ahol nem kötelező a teljes közgazdasági elemzés) sorolható.

Ezen projekteknél Költség-hatékonyság elemzés (CEA) vagy Többszempontú értékelés (MCA) elkészítése elegendő, teljes közgazdasági elemzés nem szükséges.

Jogszabályi, stratégiai megalapozottság

Az Ipari gazdasági terület fogalmi meghatározását, valamint az azzal összefüggő szabályozást a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ennek értelmében az ipari gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló, veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál, egyben tartalmazhat a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági rendeltetésű ipari építményeket is.

Az ipari park fogalmi meghatározása, valamint az azzal kapcsolatos követelmények a tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról szóló 161/2023. (IV. 28.) Korm. rendeletben találhatók.

A rendelet értelmező rendelkezései alapján az ipari park ipari és vállalati bázisú, termelési és feldolgozóipari kapacitásokra építő, elsősorban piac által vezérelt, olyan infrastruktúrával ellátott terület, ahol termelési, illetve szolgáltatási tevékenység zajlik, továbbá az ipari, önkormányzati és befektetési szereplők között integrált az együttműködés. Az ipari és technológiai park céljára kialakított területnek el kell érnie a 10 hektárt.

Stratégiai megalapozottság

Illeszkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Területfejlesztési Programjához

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Területfejlesztési Programjában meghatározott 10 prioritás közül héthez kapcsolódik:

2. táblázat: A Projekt illeszkedése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Területfejlesztési Program prioritásaihoz

| Fejlesztési Prioritás | Illeszkedik Igen/Nem | Ha igen, miként |
| --- | --- | --- |
| 1. A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése | Igen | A betelepült vállalkozások között mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás is van, amelyeknél a javuló működési feltételek technológiai és telephely-fejlesztési beruházásokat indukálhatnak. |
| 2. Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése | Nem | Nem releváns |
| 3. Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása | Nem | Nem releváns |
| 4. A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása | Nem | Nem releváns |
| 5. A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése | Nem | Nem releváns. |
| 6. A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése | Igen | Nyírbátor a megye nevesített decentruma, a projekt pedig a vállalkozói környezet fejlesztését eredményezi infrastrukturális beruházásokon keresztül, ezzel támogatva a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések megvalósulását. Elősegíti a térségi központok önkormányzati tulajdonú ipari területeinek infrastrukturális fejlesztését; üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztését. |
| 7. A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése | Igen | Nyírbátor járásközpont, a projekt pedig a prioritás több intézkedéséhez is illeszkedik: fejleszti a helyi gazdaságot, a lakóterületi teherforgalom csökkentésével elősegíti a települési környezet fejlődését, és hiányzó közlekedési infrastrukturális elemeket valósít meg. |
| 8. Élhető vidéki térségek megteremtése | Igen | A projekt munkahelyteremtő, életminőség-javító hatásai, hiányzó, korszerűtlen közúti infrastrukturális szakaszok kiépítése. |
| 9. A külső perifériák felzárkóztatása | Nem | Nem releváns |
| 10. A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkóztatása | Nem | Nem releváns |

Forrás: Üzleti terv TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése című támogatási kérelmekhez

Illeszkedés Nyírbátor Integrált Településfejlesztési Stratégiájához

Nyírbátor Integrált Településfejlesztési Stratégiája a támogatási kérelem benyújtását követően két felülvizsgálaton is átesett, legutóbb 2025-ben.

A Stratégia jövőképe a következő:

„Nyírbátor város egy dinamikusan, évről évre fejlődő város Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, mely decentrumként működik. Ahhoz, hogy a város gazdaságilag, kulturálisan elismert település legyen, több évtizedes munka és tudatos célmeghatározás volt szükséges. A városnak célja ezt tovább vinni és rövid-közép-hosszú távon folytatni ezt a munkafolyamatot, mely stabil városműködést eredményezhet a jövőben is.”

A jövőkép magában foglalja a következőket:

- fejlett gazdaság, magas jövedelmi szint,

- lakosság életminőségének javítása (közbiztonság, egészségügy, aktív társadalmi élet)

- lakosságmegtartás, lakosságszám növelése,

- aktív kulturális, szabadidős élet,

- hagyományok megtartása és megteremtése,

- környezetbarát város kialakítása

A projekt szempontjából releváns célok a következők:

Átfogó célok:

Stabil, fejlett gazdaság, magas jövedelmi szint: Az átfogó cél a város jövője és további fejlődése szempontjából a legfontosabb szempontoknak a stabil gazdasági működést, az ipari park fejlődését, valamint a településen vállalkozásokra, és betelepülni szándékozó vállalatokra, társaságokra, cégekre történő kiemelt figyelem biztosítását tartja. Fontosnak, hogy a város ne csak a munkaadói, hanem a munkavállalói szempontból legyen vonzó.

Városi szintű középtávú tematikus célok

A középtávú tematikus célok közül a projekt a T1 célhoz kapcsolódik (A versenyképes gazdaság feltételeinek javítása).

Ezen cél Nyírbátor gazdasági stabilizálása és diverzifikációja érdekében meghatározza az infrastrukturális fejlesztések igényét.

Városrészi célok:

Az ITS 8 városrészi célt tartalmaz, melyek közül a V3 érinti a projektet: Ipari Park és szolgáltatásainak fejlesztésével a tőkevonzó képesség javítása és a térség gazdasági potenciáljának megerősítés.

A városrészi cél magában foglalja a befektetés ösztönzést, az ipari park infrastrukturális fejlesztését, a kiegyensúlyozott és versenyképes területhasználat biztosítását, valamint az elérhető üzleti szolgáltatások bővítését és minőségének emelését.

Az ITS kijelölte az Ipari Park Akcióterületet, melyen több fejlesztés megvalósítását helyezte kilátásba:

- A nyírbátori Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése,

- A nyírbátori Inkubátorház bővítése,

- Geotermikus fűtési rendszer kiépítése az Ipari Park területén,

- Az Ipari Park elérhetőségét javító közlekedési fejlesztések.

A nyírbátori Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztését a dokumentum kulcsprojektként említi.

Igényfelmérés, keresletelemzés

Elhelyezkedés, megközelíthetőség

Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Debrecen–Nyíregyháza–Mátészalka háromszögben elhelyezkedő járásközpont, amely a Nyírség déli részének központja. A település a Debrecen-Nyíregyháza agglomerálódó térséghez tartozik.

Közúton Nyíregyházától K-DK-i irányban, 35 km-re fekszik. A Nyírbátori járást 4 város és 16 község alkotja, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a komplex fejlettségi mutató alapján a komplex programmal fejlesztendő járások közé sorolja.

A város a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013 (II. 12.) kormányrendelet 1. sz. mellékletének értelmében szabad vállalkozási zónában található.

A város területe 66,7 km2, amelynek közel 25%-a belterület.

A település megközelíthetősége kedvezőnek mondható: A közúthálózati szempontból alközponti szerepű városon halad át a megye egyik fontos főútja, a Debrecent Mátészalkával összekötő 471. sz. másodrendű főút. A településtől északra, a 471. sz. főúttal párhuzamosan fut az M3 autópálya, amelyre az 4105. j. összekötő úton a település csomóponttal csatlakozik, amely a városközpontból északnyugati irányban 12 km-re érhető el.

A város elérhetőségét a fentieken kívül az alábbi összekötő utak biztosítják:

- északnyugati irányban (Pócsi út) a 4911. j. út (Nyíregyháza – Nyírbátor),

- északi irányban (Gyulaji utca) a 4105. j. út (Kisvárda – Nyírbátor),

- délnyugati irányban (Árpád út) a 4915. j. út (Nyírbátor – Vállaj),

- ebből déli irányban kiágazva pedig a 4906. j. út (Nyírbátor – Nyírábrány).

A kedvező közlekedési adottságok mellett azonban több hiányosság is kirajzolódik:

- nincs megfelelő intermodális közlekedési csomópont,

- a hiányzó elkerülő út miatt a 471. út jelentős tranzitforgalma nagymértékben megterheli a belterületi úthálózatot – növelve a balesetveszély és a környezetszennyezés kockázatát,

- a kerékpárút-hálózat egyes szakaszai hiányoznak.

A város viszonylag közel fekszik a magyar-román és a magyar-ukrán határátkelőkhöz.

Nyírbátor fontos közlekedési csomópont és ingázási céltelepülés, amit a 2011-es népszámlálás adatai is alátámasztanak. A bejárók száma több, mint négyszerese az eljárókénak. A bejárók elsősorban a közeli településekről járnak Nyírbátorba, míg az eljárók fő célpontja Nyíregyháza és Debrecen.

Közösségi közlekedés

Nyírbátor a térségi jelentőségű, 69,3 km hosszú, az országos törzshálózati pályák részét képező 110-es számú, Debrecen (Apafa) – Mátészalka vasútvonalon fekszik, amely Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben délnyugat-északkeleti irányban haladva tárja fel a településeket. A vasútállomáshoz csatlakozik a 113-as számú, Nyíregyháza – Nagykálló – Nyírbátor/Mátészalka – Fehérgyarmat – Zajta 80,4 km hosszú vasútvonal is, amely Nyíregyházától indulva keleti, északkeleti irányban tárja fel a vármegyét, kapcsolatot biztosítva a vármegye székhelyével.

A helyi közösségi közlekedési szolgáltatás 2006 óta működik a városban. Hálózata nem érinti az összes városrészt, de mind az Ipari Park, mind a fontosabb közintézmények elérhetőségét biztosítja, ugyanakkor csak munkanapokon, reggel és délután egy-egy alkalommal közlekedik.

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a MÁV Csoport látja el. Nyírbátor központja, az Ipari Park, a közszolgáltatási intézmények, a vasútállomás és a fürdő is közvetlenül megközelíthető a környező kisebb településekről. A 21 helyközi megállóhely többsége a 471. sz. főút, illetve a 4911. j. összekötő út belterületi szakaszán, valamint a város főútjain helyezkedik el, jól lefedve ezzel a települést.

A város a megye teljes középső részéről közvetlen járattal elérhető. A megyeszékhely Nyíregyháza felé napi 21 induló járattal (menetidő 00:54–01:04 között), a regionális központ Debrecen felé napi 4 induló járattal (menetidő 01:20–01:29 között) rendelkezik.

Tekintettel a város kiemelkedő foglalkoztatási szerepére, és arra, hogy a városban munkát vállalók a megye számos településén élők közül kerülnek ki, az önkormányzat partnere munkavállalókat szállító buszjáratokat üzemeltet. Ezek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állomásait az alábbi ábra mutatja:

1. ábra: A Nyírbátorban dolgozó, a megye más településein lakó munkavállalók autóbuszos beszállításának állomásai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Forrás: Üzleti terv a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése című támogatási kérelmekhez

Demográfia

A KSH nyilvántartása szerint Nyírbátor lakónépessége 11 137, állandó népessége 11 648 fő volt 2024-ben, mellyel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. legnagyobb városának tekinthető. A lakónépesség 51,95%-a nő, 48,05%-a férfi.

Nyírbátor népességfejlődése az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A KSH területi statisztikája alapján a 2015-2024 közötti időszakban mind a lakó-, mind az állandó népesség számát csökkenés jellemezte a városban. A csökkenés száma a lakónépesség esetében 1 031 (-8,47%), az állandó népesség esetében pedig 839 fő (-6,72%) volt.

2. ábra: Nyírbátor lakónépességének és állandó népességének alakulása (2015-2024)

Forrás: KSH

A város népességcsökkenése elsősorban az elvándorlásnak köszönhető, de a tendenciához 10 éves távlatban kisebb mértékben a természetes fogyás is hozzájárult. A 2015-2024 közötti időszakban a vándorlási különbözet egyedül 2021-ben volt pozitív, amikor az állandó odavándorlások száma 10 fővel haladta meg az elvándorlások számát. Az elvándorlásból fakadó népeségveszteség 2016-ban és 2020-ban volt a legmagasabb, 147-147 fővel.

Az élveszületések száma a 2015-2016 -ban meghaladta a halálozások számát. Ezt követően 2022-ig természetes fogyás jellemezte Nyírbátort. A veszteség a 2020-2022 közötti időszakban különösen nagynak tekinthető: 2020-ban és 2021-ben feltehetőleg a koronavírusjárványból fakadó halálozások magas száma, 2022-ben pedig az élveszületések számának kiugróan alacsony száma miatt. 2023-ban ismét a természetes szaporodás volt jellemző a városban, az élveszületések száma 4 fővel haladta meg a halálozásokét, de ez sajnos egyedi év volt: 2024-ben újra a természetes fogyás vált jellemzővé (-12 fő).

3. ábra: A népmozgalmi adatok hatása Nyírbátor lakosságára (2015-2024)

Forrás: KSH

A lakónépesség elöregedése annak további csökkenését vetíti előre a jövőre nézve. 2015 és 2024 között mind a 0-14 éves korú fiatalok, mind a 15-64 éves munkakorú népesség száma csökkent: előbbi mértéke 322 fő volt (-15,50%), utóbbi esetében pedig 1 202 fő (-14,22%). Mindeközben a nyugdíjas korú népesség száma 493 fővel 30,10%-kal emelkedett.

A változások a különböző korcsoportok arányát a következőképp alakították: a 0-14 évesek aránya 17,07%-ról 15,76%-ra, a 15-64 éveseké 69,47%-ról 65,11%-ra csökkent, a 65 éves és idősebbek aránya 13,46%-ról 19,13%-ra emelkedett.

4. ábra: A lakónépesség korösszetételének változása Nyírbátorban 2015 és 2024 között

Forrás: KSH

Infrastruktúra

A városi közúthálózat centrális szerkezetű. Legfontosabb, és ezzel együtt legforgalmasabb úthálózati elemei a 471. sz. főút, a 4911. j. út, valamint a 4915. j. út városi szakasza. Ezek közül mindegyik 2x1 sávos kialakítású, egyes csomópontokban 2 sávos jármű-osztályozóval, illetve helyenként parkolósávokkal. 2x2 sávos kialakítás egyedül a Szabadság téren található. A településrészek közötti kapcsolatot is főként ezek az utak biztosítják, amelyek csomópontja a városközpontban található. Közúti szempontból a város minden része jól megközelíthető, nincsenek feltáratlan városi területek. A település belterületén 50,3 km önkormányzati fenntartású út található, ebből 41 km szilárd burkolatú, a belterületi kiépítettség 82%.

A gépkocsik elhelyezése a városközpontban számos parkolóban lehetséges. A vasútállomáson, illetve a mellette elhelyezkedő autóbusz állomáson ugyanakkor csak korlátozott parkolási infrastruktúra áll rendelkezésre. A központtól kicsit távolabb, a Tesco hipermarket, a Báthori várkastély, illetve a gyógyfürdő mellett nagy befogadóképességű parkolók találhatók. A városban található gépjárművek számának növekedése a parkolási problémák fokozódását vetíti előre. Emellett egyes nagyobb forgalmat vonzó létesítmények (közintézmények, piac, nagyobb foglalkoztatók) környezetében ugyancsak problémát okozhat a jövőben a gépkocsik elhelyezése.

Nyírbátorban a járdahálózat kiépítettsége magas, a belterületi járdák hossza kb. 44 km. A lakott területek utcáinak nagy része rendelkezik szilárd burkolattal és legalább egyoldali járdával. Ugyanakkor a belvárosi, folyamatosan fejlődő területek és a külsőbb városrészek kiépítettség szempontjából eltérőek, utóbbiakon a járdák kiépítettsége és színvonala (műszaki jellemzői, állapota, vagy éppen megléte) vegyes képet mutat.

Nyírbátor ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. 2024-ben az összesen 71,8 km hosszúságú közüzemi ivóvízvezeték-hálózat 4 693 lakásellátását biztosítja (ez 97,1%-os lefedettséget jelent).

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások számában lassú, de folyamatos emelkedés tapasztalható 2015 és 2024 között. 2024-ben a lakások 89,32%-a csatlakozott a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatra.

Nyírbátor közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága országos és vármegyei összehasonlításban a következő:

- az egy km ivóvízvezeték-hálózatra jutó szennyvízcsatorna-hálózat hossza 810 méter, amely meghaladja ugyan az országos átlagot (791 méter), de a vármegyei átlagnál alacsonyabb (855 méter) – elsődleges közműolló.

- vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége 7,78%, amely kedvezőbb a vármegyei (15,25%) és az országos (11,35%) értéknél is – másodlagos közműolló.

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák szükségességét befolyásolják a település szerkezete, beépítettsége, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok. Az önkormányzat a belterületi csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciójára folyamatos gondot fordít, ennek ellenére az északi városrész egyes részein a felszíni vízelvezetés elemei teljes mértékben hiányoznak.

A Nyírbátorban található gyógy- és termálvíz gyógyászati hasznosítása a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő területén történik. A talphőmérséklet 63,5°C, a kitermelt víz hőfoka 50°C, míg a hasznosított víz hőfoka 36°C. A gyógyvíz ásványianyag-tartalma jelentős: nátrium-hidrogén karbonát, klorid, jód, bróm, fluor.

A település villamosenergia-ellátását az Opus Titász Zrt. biztosítja. A villamos energiahálózatot a város teljes területén kiépítették már a nyolcvanas években.

A városban a KSH adatai szerint 5 915 villamosenergia fogyasztó volt 2024-ben, ebből a lakossági fogyasztók száma 5 247db volt. 2015-höz viszonyítva az összes fogyasztó száma 4,9%-kal, a határtartási fogyasztóké ennél valamivel alacsonyabb mértékben, 3,3%-kal emelkedett.

A fogyasztók számánál lényegesen nagyobb mértékben emelkedett a szolgáltatott villamosenergia mennyisége a vizsgált időszakban. Bár növekedéshez a háztartások is hozzájárultak, ezek szerepe alacsonyabb. 2015 és 2024 között a háztartások részére szolgáltatott villamosenergia 12 453 ezer kWh-ról 14 203 ezer kWh-ra emelkedett (14,1%-os növekedés), ezzel szemben az összes szolgáltatott 89 960 ezer kWh-ról 145 898 ezer kWh-ra emelkedett, amely 62,2%-os növekedésnek felel meg.

A növekedés jelentős részben az ipari tevékenység felfutásának következménye, melyet alátámaszt, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata 2018 és 2021 között bővítette a város területén található ipari park területét annak közel 100%-os kapacitáskihasználtsága miatt.

5. ábra: Villamos energia fogyasztási adatok Nyírbátorban (2014-2023)

Forrás: KSH

A város közigazgatási területén az Opus Tigáz Zrt. végzi a gázszolgáltatási tevékenységet. A település 95%-ában elérhető a gázellátás, a városi gázvezeték hálózat hossza 101,5 km.

Nyírbátor városával kapcsolatban 4 040 db gázfogyasztót tart nyilván a KSH adatbázisa, ebből a háztartási gázfogyasztók száma 3 695 db. A szolgáltatott gáz mennyisége 9 150 ezer m3 volt, ennek valamivel kevesebb, mint harmadát (3 117 ezer m3) használták el a háztartások.

2015-hez viszonyítva a gázfogyasztók száma 154 db-bal növekedett, a háztartási gázfogyasztók száma pedig 158 db-bal. A háztartási fogyasztók számában 2021-ig lassú növekedés volt tapasztalható, majd stagnálás váltotta fel az emelkedő tendenciát.

Az összes gázfogyasztó számára az emelkedés 2021-ig volt jellemző, értéke ekkor volt a legmagasabb (4 057 db).

6. ábra: A gázfogyasztók számának alakulása 2015 és 2024 között Nyírbátorban

Forrás: KSH

A szolgáltatott gáz mennyiségében ettől némileg eltérő folyamatok játszódtak le. A háztartási fogyasztók számára szolgáltatott gáz mennyisége 2021-ig lassan emelkedő, majd csökkenő tendenciát mutatott. A tendencia hatására a 2024-es mennyiség mindössze 1,46%-kal haladja meg a 2015-öst.

Az összes fogyasztót figyelembe véve 3-4 éves szakaszok választhatók el: a 2015-és 2017 közötti időszakban emelkedés figyelhető meg (11 538 ezer m3-ről 13 678 ezer m3-re), majd ezt 2019-ig egy stagnálás szerű állapot követte, hogy 2021-ig erőteljesen emelkedjen a szolgáltatott gáz mennyisége (2019 és 2021 között 5 044 ezer m3-rel emelkedett a szolgáltatott mennyiség), melyet az előző szakaszbál is nagyobb mértékű csökkenés zárt le.

7. ábra: A szolgáltatott gáz mennyiségének alakulása Nyírbátorban (2014-2023)

Forrás: KSH

A Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által biztosított távhőellátás a lakásállomány szempontjából elhanyagolható. A távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakások száma 2015 óta 121, a nem lakossági felhasználók száma 4 db.

A város területén a hulladékszállítási közszolgáltató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., az összegyűjtött hulladék befogadója a Nyíregyháza-Oros gyűjtőhely. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100%, a szelektív hulladékgyűjtés kiépítettsége 85%-os. A lakosságtól elszállított települési szilárdhulladék mennyisége az utóbbi időben csökkent, amiben nagy szerepe van a környezettudatos szemléletmód terjedésének is, de az egy főre jutó érték még így is a második legnagyobb a megye városai között.

Oktatás, nevelés

Bölcsődei ellátás

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata intézmény (fenntartója Nyírbátor Város Önkormányzata) által működtett Napsugár Bölcsőde 48 férőhellyel rendelkezik, amely 4 csoportból áll. A kisgyermekek szakszerű gondozását-nevelését, napközbeni ellátását 2 gondozónő végzi csoportonként. A bölcsődét maximális kihasználtság jellemzi, évente 15-20 gyerek van várólistán.

A városban működik egy magánbölcsőde a Mini-Manófalva Egyesület által, ők 12 férőhellyel járulnak hozzá a bölcsődei ellátáshoz.

Óvodai feladatellátás

A városban a KSH adatbázisa szerint 6 feladatellátási helyen 629 óvodai férőhely található. Az óvodába beírt gyermekek száma 2024-ben 552 fő volt.

Általános iskolai feladatellátás

Általános iskolai feladatellátás 4 intézményben érhető el, ezek a következők:

- Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (fenntartó: Mátészalkai Tankerületi Központ)

- Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda

- Báthory István Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

- Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatását-nevelését végző intézmény)

Középfokú oktatás

A városban középfokú oktatással két intézmény foglalkozik.

Báthory István Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium: 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatást folytat, emelt szintű angol, német és informatikai képzéssel, valamint általános tantervű képzéssel

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium: Az intézmény széleskörű képzési kínálattal rendelkezik:

- Technikumi és szakképző iskolai oktatás: Asztalos, Burkoló, Divatszabó, Hegesztő, Honvéd kadét, Hűtő- és szellőzőrendszer- szerelő, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Ipari gépész, Karosszérialakatos, Kereskedelmi értékesítő, Kereskedő és webáruházi technikus, Kisgyermekgondozó, -nevelő, Kőműves, Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, Közszolgálati technikus, Logisztikai technikus, Pék, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Rendészeti őr, Szociális ápoló és gondozó, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, Villanyszerelő.

- Felnőttek szakmai oktatása: Automatikai technikus, Burkoló, Divatszabó, Kereskedelmi értékesítő, Logisztikai technikus, Pék, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Villanyszerelő.

Egyetemi képzés:

2020/2021-es tanévben indult el a Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban (Nyírbátor, Édesanyák útja 7.) az egyetemi képzés. Az nyírbátori egyetemi képzés jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg meglévő és betelepülő multinacionális vállalatokat megfelelő szakképzettségű szakemberekkel lássák el. Az egyetemi képzés vonatkozásában is szoros az Önkormányzat együttműködése a vállalkozásokkal. A Központban a következő képzések elvégzésére van lehetőség:

3. táblázat: Egyetemi képzések Nyírbátorban

| Egyetem | Szak |
| --- | --- |
| Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE - GTK) | Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc képzés |
| Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar (SZIE - ÉTK) | Élelmiszermérnöki BSc képzés |
| Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE - NIK) | Mérnökinformatikus BSc képzés |

Forrás: Üzleti terv TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése című támogatási kérelmekhez

Foglalkoztatottság

Bár az elmúlt években jelentős javulás tapasztalható, a városban folyamatosan jelentős problémát jelent a munkanélküliség. 2025 decemberében regisztrált munkanélküliek száma 557 fő volt, amely a munkaképes korú lakosság 7,57%-ának felel meg.

Az elmúlt 10 évet vizsgálva az látható, hogy 2016 és 2020 között folyamatosan emelkedett a munkanélküliek száma, ezután csökkenés következett be, melyben szerepe lehet az önkormányzat Ipari park bővítésével fejlesztésével, ezáltal a munkahely teremtéssel összefüggő munkájának.

8. ábra: Munkanélküliségi adatok Nyírbátorban (2025-2024)

Forrás: KSH

Szociális és egészségügyi ellátás

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi alapellátást 5 felnőtt, 3 gyermekorvosi, 4 fogászati körzet, 1 iskolafogászati rendelés, 5 körzeti, 3 iskolai-védőnői, iskola-egészségügyi és anyatejgyűjtés-forgalmazás tevékenységei képezik, valamint 4 gyógyszertár működik a városban.

A városban térségi orvosi ügyelet, mentőállomás is működik, biztosítva a szükséges egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

A Nyírbátori Szakrendelő 2013. április 1. óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház részeként működik. 2009-2010-ben az önkormányzat együttműködve az intézmény akkori fenntartójával megvalósította a szakrendelő átfogó fejlesztését, mivel a kórház nélküli térség 45 000 főt meghaladó népességének ellátásáról az 1976-ban elindított szakellátás korszerűtlen feltételrendszere nem tudott az elvárt szinten gondoskodni. Az 1990 m² alapterületű új egészségügyi központ a fejlesztésnek köszönhetően egy emelt szintű szakrendelővé vált, amely az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének, gyors diagnosztizálásának és gyógyításának kistérségi központja lett. Az ambuláns járóbeteg-ellátás átfogó módon biztosított a szűréstől a kistérségi szintű szak- és kórházi ellátáson keresztül a rehabilitációt segítő otthonápolásig.

A gyógyító munkához jól kapcsolódik a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben működő gyógyászati kezelő részleg, ahol magas ásványi anyag tartalmú, minősített gyógyvíz mellett széleskörű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak (pl. reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés).

Szociális ellátás

A szociális ellátást a településen Nyírbátor Város Szociális Szolgálata végzi. Az intézmény kötelező és önként vállalt szociális feladatokat egyaránt ellát:

- Kötelező szociális feladatok: házi segítségnyújtási-, idősek nappali ellátási-, pszichiátriai betegek nappali ellátási, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási-, gyermekek napközbeni (bölcsőde) valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ ellátás.

- Önként vállalt szociális feladatok: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi alapellátás.

4. táblázat: Segélyezettek száma Nyírbátorban (2024)

| Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi átlagos száma (fő) | 51,65 |
| --- | --- |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek havi átlagos száma (fő) | 365,14 |
| Alanyi jogon megállapított ápolási díjban részesítettek havi átlagos száma (fő) | 38,48 |
| Egyéb önkormányzati támogatásban részesítettek száma (pénzbeli és természetbeni) (fő) | 1116 |
| Gyermekek otthongondozási díjában részesítettek havi átlagos száma (fő) | 36,15 |
| Időskorúak járadékában részesítettek havi átlagos száma (fő) | 24,66 |
| Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (alanyi és normatív alapon kiadott) (fő) | 536 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő) | 536,5 |
| Települési támogatásban részesítettek száma (pénzbeli és természetbeni) (fő) | 2391 |

Forrás: KSH

A település gazdasága

A gazdasági szerkezetváltás Nyírbátort kevésbé érintette érzékenyen, mivel az erőltetett szocialista iparosítás korábban elkerülte. A kedvezőtlen tendenciák leginkább a primer szektor erőteljes hanyatlásában és a munkahelyek számának csökkenésében nyilvánult meg az 1990-es évek elején, ezt követően a tendenciák kedvezőbbre fordultak. Ezt a lendületet törte meg a gazdasági világválság, amely miatt néhány üzem bezárásra került (pl. a kábelkorbácsgyár). 2009-től a település gazdasága és ipari parkja dinamikusan fejlődött. Számos multinacionális vállalat települt a városba, vagy hajtott végre fejlesztést, bővítést. A növekedés 2020-ban torpant meg, de csak rövid ideig. 2021 év végére újra fellendült, és mára számos fejlesztés van folyamatban, emellett az ipari park is teljesen betelt.

Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik decentruma, szerepe a megye gazdaságában kiemelkedő.

Nyírbátorban 74,6 működő vállalkozás jut ezer lakosra. A Működő vállalkozások száma 2022-ig folyamatosan növekedett, majd csökkenésnek indult. A működő vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása a következő:

5. táblázat: A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként Nyírbátorban (2024)

| Mindösszesen | 831 |
| --- | --- |
| A= MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT | 58 |
| B= BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS |  |
| C= FELDOLGOZÓIPAR | 39 |
| D= VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS |  |
| E= VÍZELLÁTÁS | 4 |
| F= ÉPÍTŐIPAR | 89 |
| G= KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS | 192 |
| H= SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS | 22 |
| I= SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS | 42 |
| J= INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ | 14 |
| K= PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG | 30 |
| L= INGATLANÜGYLETEK | 16 |
| M= SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG | 117 |
| N= ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG | 33 |
| O= KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM |  |
| P= OKTATÁS | 51 |
| Q= HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | 32 |
| R= MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ | 15 |
| S= EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | 77 |
| T= HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE |  |
| U= TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET |  |

Forrás: KSH

Az iparban működő vállalkozások aránya viszonylag magas, ezek szerepe Nyírbátor. gazdasági életében és munkaerőpiacán meghatározó, mind az önkormányzati költségvetés stabilizálása (iparűzési adóból származó bevételek), mind a foglalkoztatás szempontjából. A mezőgazdasági feldolgozóipari kapacitások aránya kiemelkedő, emellett nagy jelentőséggel bír a gépgyártás és a könnyűipar is. 110 ipari, építőipari vállalkozás működik a városban

Az ipari tevékenység egyik fő helyszíne a 2005-ben létrehozott Nyírbátori Ipari Park, amely a 471. számú főút mellett fekszik. A város másik gazdasági centruma a Déli Iparterület.

Az városban zajló termelés, a növekvő gazdaság és a bővülő kereskedelmi és vendéglátó-ipari forgalom jelentős adóbevételeket biztosít az önkormányzat számára: az iparűzési adó összege 2000-hez képest megötszöröződött, 2021-ben már megközelítette az 2 milliárd forintot.

6. táblázat: A legjelentősebb vállalkozások az iparűzési adó alapján (2021)

| Vállalkozás neve | Fő tevékenységi kör |
| --- | --- |
| Coloplast Hungary Kft* | műanyag termék gyártás (orvosi segédeszköz) |
| Unilever Mo. Kft* | tisztítószer gyártás |
| MSK Hungary Bt | gépgyártás |
| Serioplast Hungary Kft | műanyag termék gyártás |
| Tranzit-Food Kft | baromfihús feldolgozás |
| Diehl Aircabin Kft | repülőgép alkatrész gyártás |
| Farmol Hungary Kft | műanyag termék gyártás |
| Bátor-Trade Kft | tejhasznú szarvasmarha tartás |
| Tranzit-Ker Zrt | terménytárolás |
| Rosenberger M. Kft | Elektronika |

*Magyarország Kormányának stratégiai partnere

Forrás: Nyírbátor Város Önkormányzata

Vállalkozási hajlandóság

A vállalkozások intenzív fejlesztési tevékenységét mutatja az európai uniós támogatásban részesült vállalkozói projektek magas száma (a 2014-2020-as és a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban: 104 db), amelynek eredményeként több, mint 3 milliárd forint megítélésére került sor. A beruházások összköltsége 4,86 milliárd forint.

Az európai uniós forrásból finanszírozott beruházások mellett jelentős mértékű a Nyírbátorban működő multinacionális vállalatok saját forrásból megvalósított fejlesztése, amelyek összege jelentősen meghaladja az európai uniós támogatással végrehajtott beruházásokét. A vállalkozói hajlandóságot és a vállalatok betelepülését ösztönzi a városban kiépített Ipari Park, ami az utóbbi években jelentős fejlesztésekkel bővült. 2021. évben pályázati forrásból és saját erőből megépült az elkerülő út, a 20 állásos autóbuszmegálló és 15 000 kVA teljesítmény fejlesztésére került sor, ezáltal az Ipari park még inkább vonzóvá vált.

A település iparűzési adó bevétele 2015. és 2024 között dinamikusan, a bázisévhez viszonyítva több, mint háromszorosára növekedett.

9. ábra: Nyírbátor Iparűzési adó bevételeinek alakulása ezer forintban (2015-2024)

Forrás: KSH

Piaci környezet elemzése (kereslet –kínálat)

A projekt szempontjából releváns piacot a Nyírbátorban és a környező városokban, járásokban található ipari parkok, iparterületek képezik.

10. ábra: Ipari parkok, ipari területek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

|  | Jelmagyarázat: |
| --- | --- |
|  | Hivatalos címmel rendelkező ipari parkokkal érintett települések: Balkány; Csenger; Mátészalka; Nyírbátor; Nyírbogdány; Nyíregyháza; Timár; Tuzsér; Záhony |
|  | Ipari park címmel nem rendelkező iparterületekkel érintett települések: Apagy; Baktalórántháza; Balsa; Fehérgyarmat; Ibrány; Kemecse; Kisvárda; Nagyecsed; Nagyhalász; Nagykálló; Nyírbogát; Nyírtét; Tiszalök; Tiszavasvári; Tornyospálca; Vaja; Vásárosnamény |

Forrás: Helyzetelemzés - Kamarai szolgáltatások fejlesztése

A Nyírbátori Ipari Park bemutatása

Nyírbátori Ipari Park a megye egyik legjelentősebb iparterülete. 77,9 hektár nagyságú, zöldmezős kialakítású, területén korábbi ipari tevékenység nem folyt, talaja és talajvize szennyeződésmentes. Betelepítettsége 96,2%-os, csupán 2 értékesíthető ipartelekkel rendelkezik. A betelepült vállalatok összes foglalkoztatottjainak száma 2.177 fő.

A fejlesztés tekintetében nem új infrastruktúra jön létre, hanem a meglévő ipari park területe bővül, az új befektetések kielégítése céljából, másrészt újabb szolgáltatásokat kínál a térségben működő vállalkozásoknak.

Az Ipari Park úthálózattal és közművekkel történő ellátottsága gyakorlatilag teljes (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villamos energia), egyedül a K-i szektorában, a Határőrök útja folytatásában található ellátatlan terület. Ennek megoldása egyúttal az itt található, potenciálisan Ipari Parkba vonható bővítési területek hasznosítását is elősegítené.

11. ábra: A Nyírbátori Ipari Park területe a város ÉK-i peremén

Forrás: Üzleti terv

A terület közúti megközelítését K-i irányból a 471-es fő közlekedési útról külön lehajtó biztosítja. Autóbusz-megállóhelyek is ezen az oldalon találhatók. A nagy kiterjedésű terület megközelíthetősége Ny-i irányból, egyúttal az M3-as autópálya felől is egy új bekötőút segítségével ily módon kielégítő. Szállítási és logisztikai feltételeket segíti vasúti kapcsolata (két ipar- és három rakodóvágány).

Az Ipari Park településfejlesztési stratégiában meghatározott fejlesztési céljai egybeesnek a jelen projekt célkitűzéseivel: az Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése; az elérhetőséget javító közlekedési fejlesztések. Nyírbátor Város Önkormányzata számos eszközzel segíti a cégek letelepedését:

- Adatot és információt nyújt a településről, a munkaerő-piacról, a közművekről, az adókról stb.;

- Soron kívüli ügyintézéssel gyorsítja az engedélyezési eljárást;

- Szolgáltató, beszállító és kivitelező cégeket ajánl, valamint segíti a kapcsolatfelvételt

Az Önkormányzat folyamatosan találkozik betelepülni szándékozó, a befektetési lehetőségekről érdeklődő vállalkozásokkal. A jelen dokumentum készítésekor négy vállalkozás konkrét betelepülési szándéka ismert:

- Szaki-Tours Kft.

- Kóródi Attila e.v.

- Baksa és Fia Kft.

- Er-Vo Team Kft.

Az Ipari Parkban már megtelepedett vállalkozások is jelentős fejlesztéseket terveznek.

Versenytársak

A versenytársak vizsgálatakor szándékosan nem elemeztük a régiós, országos szinten is kimagasló befektetési potenciállal rendelkező közeli megyeszékhelyeket, inkább a várossal összemérhető, a megyében hasonló szerepkört betöltő, és foglalkoztatási piacát tekintve is Nyírbátorral azonos nagyságrendbe tartozó, ipari parkkal vagy működő iparterülettel rendelkező településeket választottunk.

Nyírbátor legnagyobb előnye a versenytársaival szemben a nagy kiterjedésű ipari park és a magas iparűzés adóbevétel. További, az Ipari Parkon kívüli versenyelőnyként azonosíthatók a város építészeti adottságai, turisztikai vonzereje, amelyek egy befektetői döntéskor is figyelembe veendő tényezők. A Nyírbátori Ipari Park sikerét jelzi a magas betelepítettség, ugyanakkor a rendelkezésre álló szabad területek kis mennyisége már hátrányt jelent a jövőbeni befektetések szempontjából. A viszonylag magas munkanélküliség és a járás komplex statisztikai mutatók alapján kedvezőtlennek mondható foglalkoztatási helyzete azt mutatja, hogy jelentős számú, olcsó térségbeli munkaerő áll potenciálisan az új betelepülők rendelkezésére, de a jövőben a szakképzett munkaerő hiánya várható.

Mátészalkán és Fehérgyarmaton – Nyírbátorhoz hasonlóan - a szakképzett munkaerőhiány jelenthet problémát a közeljövőben. Vaján a hasznosítható iparterületek hiánya akadályozhatja a vállalkozások letelepedését.

A szolgáltatások oldaláról megvizsgálva a Nyírbátori Ipari Park rendelkezik a térség egyik legkomplexebb szolgáltatási kínálatával. A legmagasabb színvonalon megoldott a munkavállalók szállítása, a raktározás, szállítmányozás, inkubációs támogatás, befektetés támogatás. Ezt támasztja alá, hogy a COVID-19 járvány lecsengése után, már 5 ipari területet értékesített a város befektetőknek.

A fejlesztés másik eleméhez kapcsolódva (hűtőház, válogató rendszer, post-harvest technológia) szintén több jelentős termelővel folytatott az önkormányzat egyeztetéseket, a kereslet beazonosítása érdekében. 6 közepes méretű gyümölcstermesztővel történt meg az egyeztetés, akiknek a szándéknyilatkozata a benyújtott pályázathoz csatolásra is került. A piaci igény lényege, hogy a megtermelt gyümölcs, jellemzően alma piacra jutásához nagyon komoly elvárásoknak kell megfelelni. Az ehhez szűkséges infrastrukturális háttár a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre. A vármegyét vizsgálva ebben a tekintetben elmondható, hogy jelenleg Ez a technológia csak két TÉSZ tekintetben áll rendelkezésre, de ez így jelentősen szűkíti a termelők mozgásterét.

Ezen felül jelenleg folyamatban van Újfehértón egy lényegesen nagyobb kapacitású, azonos profilú technológia kiépítése, de ez a nagy kapacitás a szolgáltatás természetéből adódóan csak a legnagyobb termelők számára lesz elérhető (a folyamatos működés és kihasználás optimalizálás következtében). Mindezek figyelembevételével igenis nagy igény érzékelhető és valóban szükséges a közepes méretű termelők számára nyitott módon, önköltséges áron elérhető post-harvest technológiára, amely biztosítja a 21. századi elvárásokat. Mivel a Covid és a háború után az élelmiszeripar stratégiai ágazat lesz, ezért ennek támogatása a vármegyében kiemelt jelentőségű, és ez a megye stratégiai terveiben is szerepel.

A projekt célrendszere

A fejlesztés átfogó célja elősegíteni Nyírbátor gazdasági fejlődését, jelenleg alulhasznosított terület iparterületté fejlesztésével erősíteni a város ipari, logisztikai, kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozási portfólióját. A megye stratégiai ágazatának - a mezőgazdasági termelő kiszolgálásával – a fejlesztése, piacra jutás feltételeinek javításával ezáltal segíteni az itt lakók munkaerőpiaci helyzetét, javítani életminőségüket és a város bevételeinek növekedésével elősegíteni Nyírbátor versenyképes járási gazdasági, szolgáltatási és intézményi centrummá válását.

A fejlesztés szorosan illeszkedik Nyírbátor elsőszámú stratégiai településfejlesztési céljához: Stabil helyi gazdaság megteremtése.

A projekt közvetlen céljai:

- Útépítéssel javítani a Nyírbátori Ipari Parkba betelepült vállalkozások működési feltételeit, elősegíteni tevékenységük bővítését;

- Alkalmassá tenni egy alulhasznosított, potenciális iparterületet új termelő és szolgáltató vállalkozások letelepítésére, új munkahelyek létrehozására;

- Egy új létesítmény kialakításával a térség gyümölcstermelői részére post-harvest technológia biztosítása, így a hiányzó, és egy helyi kistermelő számára jelenleg elérhetetlen infrastruktúra létrehozása a piacra jutásuk javítása érdekében;

- Megalapozni az Ipari Park új területekkel való bővítését.

A projekt illeszkedése a pályázati felhívás céljaihoz

A projekt a pályázati felhívás céljaihoz való illeszkedését az alább táblázat mutatja be.

7. táblázat: Illeszkedés a pályázati felhívás céljaihoz

| Cél | Illeszkedés |
| --- | --- |
| Ipari park fejlesztése, ezen belül szolgáltatás fejlesztése | Az Ipari parkon belül valósul meg a két új út építése, ezáltal az infrastruktúra fejlődik. Kiépítésre kerül egy új épület hűtőház működtetésére. |
| Helyi termék előállításához való segítés, piacra jutást segítő tevékenység megvalósítása | A post-harvest technológia kiépítésével a gyümölcstermelők piacra jutásának segítése a cél. |
| Gazdasági aktivitás növelése | Az infrastrukturális fejlesztések (utak építése és hűtőház építése) mind a város gazdasági helyzetének növekedéséhez járul hozzá. |

Forrás: Üzleti terv TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése című támogatási kérelmekhez

Indikátorok

A projekt releváns indikátorvállalásait az alábbi táblázat tartalmazza:

8. táblázat: A projekt számszerűsíthető eredményei

| Monitoring mutató neve | Mértékegység | Tervezett célérték | Cél dátuma |
| --- | --- | --- | --- |
| Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | Vállalkozások | 8 | 2026.09.30. |

Forrás: Saját szerkesztés

A szakmai adatszolgáltatás projekt szempontjából releváns mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

9. táblázat: Szakmai adatszolgáltatás

| Szakmai adatszolgáltatás megnevezése | Mértékegység | Tervezett célérték |
| --- | --- | --- |
| Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület | db | 0 |
| Betelepülő vállalkozások száma inkubátorház | db | 0 |
| A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe | ha | 0 |
| Épített új út hossza | km | 0,63 |
| Felújított, korszerűsített út hossza | km | 0 |
| Új épületek hasznos alapterülete | m2 | 479 |
| Felújítással, korszerűsítéssel érintett épültek hasznos alapterülete | m2 | 0 |
| Kialakított új piacterület nagysága | m2 | 0 |
| Átalakítással, felújítással, bővítéssel, korszerűsítéssel érintett piaci terület nagysága | m2 | 0 |
| Piacra jutási, értékesítési lehetőséghez jutó vállalkozások száma | db | 0 |
| Kialakított raktár, hűtőház hasznos alapterülete | m2 | 220 |
| Hűtőházat, raktárat igénybe vevő vállalkozások száma | db | 8 |
| Épület korszerűsítéssel történő ÜHG megtakarítás | CO2t | 0 |
| Akadálymentesítéssel érintett épületek száma | db | 0 |
| Telepített elektromos töltőberendezések száma | db | 0 |
| Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye | kW | 0 |

Forrás: Saját szerkesztés

Projekt nélküli eset bemutatása

Támogatás hiányában a Nyírbátori Ipari Park tervezett bővítése nem valósul meg. A következő években legfeljebb a jelenleg is szabadon rendelkezésre álló, csekély számú és kisméretű befektetési területek értékesítésére és betelepítésére kerülhet sor. A már betelepült vállalkozások további fejlesztéseit a közműkapacitások jelenlegi korlátai is visszafogják.

A járványhelyzet és a háború egyaránt rámutatott arra, hogy stratégiai szempontból a mezőgazdaság a jövőben az egyik legfontosabb ágazattá válhat. A vármegyében és a térségben e körben kiemelt jelentőségű a gyümölcstermesztés. A projekt elmaradása versenyhátrányt okozna az ágazatnak, mivel a termelők önállóan nem lesznek képesek megteremteni a megtermelt gyümölcs piacra jutását biztosító, megfelelő feltételeket.

Változatelemzés

A projektnek két célja van. Új zöldmezős beruházásra alkalmas, közművesített területek kialakítása, valamint a mezőgazdasági termelők, azon belül is a térségben legjelentősebb almatermelők piacra jutásának segítése, piaci versenyfeltételeknek való megfelelés támogatása.

A fejlesztés a város északi déli iparterületén valósítható meg, a lehetséges változatok meghatározása ezekre a területekre koncentrálódott.

Első cél elemzése (új területek kialakítása):

A további beruházások megvalósítása új fejlesztési területek kijelölésével és kialakításával lehetséges, mivel az ipari park kapacitása gyakorlatilag kimerült. Ennek megfelelően más megoldási alternatíva vizsgálatára nem került sor, az alternatívaelemzés pedig három kérdésre összpontosított: (1) hol valósítható meg a fejlesztés, (2) melyik helyszín jelenti a legköltséghatékonyabb megoldást, illetve (3) mely szolgáltatásokat szükséges a projekt keretében feltétlenül kiépíteni, és melyek biztosíthatók más módon.

Területi szempontból a fejlesztés a város két zónájában, az északi és a déli iparterületen jöhet szóba. Mindkét helyszínt vizsgálatára sor került. A déli iparterület M3-as autópályához való kapcsolata kizárólag a város belterületén áthaladó útvonalon biztosítható, míg az északi iparterület egy korábbi uniós fejlesztés eredményeként közvetlen autópálya-felhajtó kapcsolattal rendelkezik, amely elkerüli a várost. A déli területen jellemzően állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági vállalkozások, valamint a hozzájuk kapcsolódó élelmiszer-feldolgozó cégek működnek, ezért a környezetbe telepíthető ipari tevékenységek technológiai köre erősen korlátozott. Az élelmiszeripari létesítmények közelsége több potenciális befektetés megvalósulását is ellehetetlenítheti, így a két lehetséges helyszín közül az északi iparterület került kijelölésre.

A második szempont a gazdaságosság volt: annak meghatározása, hogy a lehető legrövidebb közműhálózat kiépítésével miként vonható be a fejlesztésbe a legnagyobb terület. Ennek során áttekintésre került valamennyi lehetséges bővítési irány, figyelembe véve a szomszédos lakóövezetek elhelyezkedését, a területnagyságokat, a csatlakozási lehetőségeket, valamint a meglévő közműhálózatot és annak kapacitásait. Az ipari park déli és nyugati irányban lakóövezetekkel határos, ezért ezek a bővítési irányok nem javasolhatók. A keleti irányú fejlesztés vizsgálata és az előzetes tervek alapján azonos hosszúságú közműhálózat kiépítése mellett lényegesen kisebb terület bevonása lenne lehetséges, ezért az északi irányú bővítés kiválasztása történt meg.

A harmadik vizsgálati szempont a műszaki tartalom meghatározása volt. Áttekintésre kerültek azokat a közmű- és infrastruktúraelemek, amelyek hiányában a terület befektetésösztönzése nem lehet eredményes. Az útcsatlakozás megteremtése alapvető feltétel, továbbá az útépítés engedélyezése kizárólag a csapadékvíz-elvezető hálózat egyidejű kiépítésével lehetséges.

A víz- és szennyvízhálózat fejlesztése az üzemeltető Nyírségvíz bevonásával, a befizetett fejlesztési hozzájárulás terhére elvégezhető, ezért nem képezi a projekt részét. A villamosenergia- és gázhálózat a csatlakozási ponton gerinchálózatként rendelkezésre áll; a szolgáltató igény esetén rövid határidővel ki tudja építeni a szükséges bekötéseket, mivel a megfelelő kapacitások adottak. Ennek megfelelően e fejlesztések sem kerültek a projektbe, és így állt össze a végleges projektelem.

A bevonandó terület nagyságát az elmúlt húsz év befektetési tapasztalatai, a nagyvállalatokkal folytatott egyeztetések, a HIPA-val való folyamatos konzultációk, valamint a beérkezett igények alapján határoztuk meg, így a projektelem méretezése megalapozottnak tekinthető.

A második elem vizsgálata

E tekintetben a cél a gyümölcstermelők piacra jutásának támogatása volt. Az alternatívák vizsgálatának első lépése annak meghatározása volt, hogy mely eszközzel és milyen szolgáltatási elemekkel érhető el a kitűzött cél. Számos szakmai egyeztetés eredményeként alakult ki a jelen projekt műszaki tartalma: olyan szolgáltatás(ok) biztosítása, amely(ek) ma a legkevésbé hozzáférhetők a termelők számára, ugyanakkor nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő minőségű termék kerülhessen piacra.

Ennek keretében áttekintésre kerültek a minőségre, a csomagolásra és az osztályozásra vonatkozó piaci elvárások, valamint azt is, hogy a kistermelők mely feltételeket képesek saját erőből megteremteni. Külön elemzés történt azokat a követelményekre vonatkozóan, amelyek teljesítéséhez olyan infrastruktúra-fejlesztés szükséges, amelyet a termelők önállóan – akár pályázati forrás bevonása mellett is – csak nehezen tudnának megvalósítani. Továbbá azt is figyelembe vettük, hogy még megvalósítás esetén sem garantálható az egyedi, termelőnkénti kapacitások fenntartható kihasználása.

A fenti szempontok alapján került kiválasztásra mindkét szolgáltatási elem, a hűtés és a válogatás. A döntés megalapozottságát erősíti, hogy egy másik, állami beruházás is hasonló következtetésre jutott: Újfehértó központtal több milliárd forintos fejlesztés keretében létesül hasonló funkciójú központ.

A projektjavaslaton túlmenően két alternatíva vizsgálata történt meg. Az egyik változatban annak elemzése történt meg, hogy milyen hatással járna, ha a termelők kisebb kapacitással, önállóan alakítanák ki a szükséges technológiákat. Jelenleg is léteznek működő egyedi megoldások, ugyanakkor a megfelelően fenntartható kapacitás jellemzően csak egy bizonyos üzemméret felett rentábilis. A térségben viszont több olyan termelő működik, aki e küszöbérték alatti méretben termel.

A másik lehetséges alternatíva az volt, hogy a helyi termelők csatlakoznak az állam által indított újfehértói projekthez. Az előzetes egyeztetések alapján azonban megállapítható, hogy a központi beruházáshoz csak meghatározott üzemméret felett lehet érdemben kapcsolódni, mivel a nagy kapacitású infrastruktúrák így használhatók optimálisan. Ennek következtében a helyi kistermelők számára ez a lehetőség várhatóan nem lesz elérhető.

A helyszín meghatározásakor egy jelenleg is önkormányzati tulajdonban álló ingatlanre esett a választás, ahol inkubátorház működik. Emellett megvizsgáltunk egy ipari parki, jelenleg üres területet, valamint egy, a város másik övezetében található helyszínt is. Az ipari parkon belüli alternatív terület esetében a szükséges közüzemi kapacitásokat a szolgáltatóktól meg kellett volna vásárolni, továbbá a csatlakozás kiépítését is finanszírozni kellett volna, ami jelentős többletköltséget eredményezett volna. A déli ipari övezetet szintén értékeltük, azonban ott nem áll rendelkezésre önkormányzati tulajdonú terület, és a szabad közműkapacitások mértéke sem elegendő. Mindezek alapján került kiválasztásra a végleges helyszín.

A beruházás léptékének meghatározása során a tervezett kapacitás alapján kiszámítottuk, hogy az aktív időszakban (a szüret és a piacra bocsátás időszaka) mekkora mennyiség feldolgozása biztosítható, és ezt összevetettük a térségi termelők várható kapacitásával. Ennek megfelelően aktualizáltuk a szolgáltatás műszaki paramétereit is.

10. táblázat: A vizsgált megoldások értékelése

| Vizsgált műszaki megoldások, felmerülő megoldási javaslatok | Érvek |
| --- | --- |
| Új épület építése | Új építésű épület lenne, van megfelelő nagyságú telek az önkormányzat tulajdonában megfelelő helyszínen: Ipari parkban. |
| Meglévő épület átalakítása, felújítása | Alacsonyabb bekerülési költséggel lenne megvalósítható a beruházás, viszont nincs ilyen épülete jelenleg az önkormányzatnak, mely átalakítással hűhőházként működhetne. |

Forrás: Üzleti terv TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése című támogatási kérelmekhez

A vizsgálatok lefolytatása alapján 3 lehetséges változat azonosítására került sor:

1. Változat: Új iparterületek kialakítása az északi iparterületen, post-harvest technológia meglévő, használatban lévő önkormányzati ingatlanon: a legjobb lehetséges változat. Becsült költsége 745,5 millió Ft.

2. változat: Új iparterületek kialakítása az északi iparterületen, post-harvest technológia új, üres ingatlanon: az első változathoz képest további költséget jelet az új ingatlan megvásárlása, valamint a szükséges közüzemi kapacitások megvásárlása. Becsült költség: 865,5 millió Ft.

3. változat: Új iparterületek kialakítása a déli iparterületen, post-harvest technológia új, üres ingatlanon: ez a legdrágább változat, melyet a közműhálózat fejlesztési igénye magyaráz. Becsült költség: 1,46 milliárd Ft.

A projekt bemutatása

A projekt műszaki tartalma

A beruházás Nyírbátor ipari parkjában valósul meg, mely a város északi részén helyezkedik el. A két út kiépítésével a park területének bővítése válik lehetővé. Az egyik út a 078 hrsz.-ú József Attila u. folytatása, 405 fm hosszban, 6,5 méter szélességgel, aszfalt burkolattal. A másik út a 093 hrsz.-ú Coloplast út folytatása 225 fm hosszban, 7 méter szélességgel, szintén aszfalt burkolattal.

Mindkét utca esetében kiépül a közvilágítás megoldjuk a csapadékvíz elvezetés. Egyéb közművek kiépítésére jelen projekt keretében pénzügyi keretek miatt nincs lehetőség, de a tervezés során az útszakaszok mellett lehetőséget biztosítottunk a kiépítésükre.

A post-harvest épület az Ipari parkban található Inkubátorház telkén kerül elhelyezésre, mivel a beépítési előírások ezt lehetővé teszik és az inkubátorház önkormányzati tulajdonban van. Az épület nettó 699 m2 alapterületű, melyből 3x73,32 m2, összesen 220m2 a hűtőkamrák területe, a többi pedig a válogatógép elhelyezését szolgálja. Az épület működtetéséhez napelemeket, okosvilágítást létesítünk az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.

A beruházás számos ingatlant érint, amelyek részben Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdonában, részben pedig magántulajdonban állnak:

- nyírbátori 078/2 (Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdona)

- nyírbátori 093 (Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdona)

- nyírbátori 0119/29 (Nyírbátor Város Önkormányzatának tulajdona)

- nyírbátori 093 (magántulajdon)

- nyírbátori 0115/31 (magántulajdon)

- nyírbátori 083/8 (magántulajdon)

- nyírbátori 0115/24 (magántulajdon)

- nyírbátori 0115/29 (magántulajdon)

- nyírbátori 078/2 (magántulajdon)

- nyírbátori 060/2 (magántulajdon)

- nyírbátori 060/1(magántulajdon)

A magántulajdonban álló ingatlanok (jellemzően a tervezett út nyomvonalával szomszédos területek) fejlesztéssel érintett részeinek tulajdonjogát az önkormányzat a projekt-előkészítési mérföldkő teljesítéséig adásvétellel és kisajátítással tervezi megszerezni.

Az Ipari Park területének rendezési terv szerinti besorolása:

- Gk – Kereskedelmi, szolgáltató terület

- Ge – Ipari terület – egyéb ipari terület

Az utak építéséhez szükséges lesz az önkormányzati jelenleg kiépítetlen út mellett magántulajdonú ingatlanokból történő területleválasztásra is. Ezek a területek a rendezési terv értelmében út céljára történő kisajátítással megszerezhetőek. Jelenleg mezőgazdasági területek, melyeket kisajátítás után átminősítésre kerülnek.

A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett tevékenységek bemutatása

A projekt tervezett tevékenységei a Pályázati felhívás 2.1. pontja alapján a következők:

2.1.1 A) I. d) Az ipari park / iparterület elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

Kiszolgáló utak építése: Az ipari park elérhetőségének növelése érdekében 2 új kiszolgáló út fejlesztése tervezett a 078 és a 093 hrsz-en.

2.1.1. C) III. a) A termelést követő úgynevezett post-harvest műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl.: raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.

Post-harvest műveletekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése: Az ipari parkban egy post-harvest műveletekhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése történik meg, ahol gyümölcstermesztéshez kapcsolódó integrátori post-harvest technológiát (hűtőház, válogató gépsor) kialakítására is sor kerül.

2.1.2.1 c) Energiahatékonysági intézkedések: A post-harvest infrastruktúra építése során az energiahatékonyság projekt szempontjából releváns követelményei teljesülnek.

2.1.2.1 d) Nyilvánosság biztosítása: A kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljesítése az az ÁÚF c. dokumentum követelményeinek megfelelően.

2.1.2.2. a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata: A post-harvest épület tetején napkollektor telepítése tervezett.

2.1.2.2. b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése: A post-harvest infrastruktúra működtetéséhez szükséges válogatógép beszerzése történik meg.

2.1.2.2. f) ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható fejlesztést szolgáló stratégiai dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása: Az 1. mérföldkőig az ITS felülvizsgálata valósul meg.

A projekt megfelelése a pályázati felhívás műszaki, szakmai előírásainak

A projekt a pályázati felhívás 2.3. fejezetének releváns pontjainak való megfelelést, az érintett pontra való hivatkozással az alábbi táblázat tartalmazz:

11. táblázat: A projekt megfelelése a pályázati felhívás releváns műszaki, szakmai előírásainak

| 2.3 a) | A fejlesztés során két önállóan támogatható tevékenység megvalósítása történik. |
| --- | --- |
| 2.3 c) | Az Ipari parkban nincs arra alkalmas meglévő épület, amely átalakításával, felújításával a post-harvest funkció kialakítható lenne. |
| 2.3 e) | A beruházás önkormányzati tulajdonban lévő területen valósul meg. |
| 2.3 f) | Az utak tervezése az e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményeinek és az e-ÚT.05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményeit figyelembevételével történt. |
| 2.3 g) | A tárgyi eszközök beszerzése a tárgyi pontnak megfelelően történik. |
| 2.3 h) | A tárgyi eszközök beszerzése a tárgyi pontnak megfelelően történik. |
| 2.3 i) | A projekt költségvetése indikatív árajánlatok és tervezői költségbecslések alapján állt össze, így azok igazodnak a piaci árakhoz. |
| 2.3 j) | A projekt tervezett költségvetése nem elszámolható, aránytalanul magas, vagy indokolatlan költségeket nem tartalmazott. |
| 2.3 k) | A Támogatási kérelem részét képezte az üzleti terv és az annak részét képező költség-haszon elemzés |
| 2.3 l) | A projekt szakmailag megvalósítható. |
| 2.3 m) | Nem releváns |
| 2.3 n) | Az üzemeltető kiválasztása a jogszabályok betartásával és megkülönböztetést-mentes módon történik. |
| 2.3 o) | A post-harvest vonatkozásában az akadálymentesítés nem releváns |
| 2.3 q) | Nem releváns |
| 2.3 r) | Nem releváns |
| 2.3 s) | A tájékoztatás és nyilvánosság a hatályos jogszabályoknak és a kapcsolódó útmutatóknak megfelelően valósul meg. |
| 2.3 t) | Az útépítéshez ingatlankiváltás szükséges, amely esetben csak a fejlesztéshez feltétlenül szükséges terület megvásárlására kerül sor. |
| 2.3 A) a) | A fejlesztés a jelenlegi ipari területen történik, melynek célja a meglévő kapacitások minőségi fejlesztése |
| 2.3 A) b) | A nyírbátori Ipari park fejleszteni kívánt területe többségi önkormányzati tulajdonban van |
| 2.3 A) d) | Nem releváns |
| 2.3 A) e) | A nyírbátori Ipari park fejleszteni kívánt területe többségi önkormányzati tulajdonban van |
| 2.3 A) f) | A fejlesztendő utak többségi önkormányzati tulajdonú területen kerülnek megépítésre |
| 2.3 B) | Nem releváns |
| 2.3 C) a) | A fejlesztés során a helyi termelők és alapanyagok kerülnek előtérbe |
| 2.3 C) c) | A post-harvest önkormányzati tulajdonú területen kerül megépítésre. |
| 2.3 C) d) | A post-harvest technológiát az önkormányzat s saját rendszerén belül kívánja üzemeltetni, amelyhez külső szakcégek szolgáltatásait veszi részben igénybe. |
| 2.3 C) e) | Nem releváns |
| 2.3 C) f) | Nem releváns |
| 2.3 C) g) | Nem releváns |

Létrejövő szolgáltatás bemutatása

A vonalas infrastruktúra kiépítésével közel 30 ha terület bevonása történik meg az ipari parkba, amelyen újabb munkahelyteremtő fejlesztések valósulhatnak meg.

A létesítmény kialakításával számos régiós gyümölcstermesztő férhet hozzá olyan piaci elvárásokat biztosító szolgáltatásokhoz, amellyel ki tudják szolgálni az egyre magasabb kereskedelmi elvárásokat, és megfelelő áron el tudják adni a megtermelt gyümölcsöt (pl. alma, körte, szilva, meggy). A létesítményt az önkormányzat 100%-os vállalata működteti majd, és önöltségi áron, nyitott módon valamennyi környékbeli termelőnek a rendelkezésére bocsátja előzetesen meghatározott feltételek mellett.

A projekt során épülő két új út és a hűtőház épületének építése is közbeszerzés köteles, hiszen a költségvetési számok alapján mindkét beruházás eléri a közbeszerzési értékhatárt.

A projekt megvalósítása során a projektmenedzsment feladatokat a konzorciumi tag látja el, valamint az infrastrukturális elemek kidolgozásánál, kiviteli tervek elkészítésénél megfelelő szakértelemmel rendelkező tervező vett részt.

A megvalósítás során a közbeszerzési eljárást akkreditált közbeszerzővel végezteti az Önkormányzat.

Az üzemeltetés személyi és műszaki feltételei

A programban megvalósításra kerülő két elem tekintetében eltérő módon kerül megszervezésre a fenntartás az alábbiak szerint:

Ipari területek bővítése

Az ipari parkot Nyírbátorban az önkormányzat a polgármesteri hivatalon keresztül működteti, önkormányzati szakfeladatokon keresztül biztosítja a szükséges forrásokat a tárgyévi költségvetésben, és a személyi feltételeket is a hivatal munkaszervezetén belül biztosítja. Legyen szó befektetés-ösztönzésről, fejlesztésről vagy üzemeltetésről, a hivatal rendelkezik megfelelő szaktudású szakemberrel. Ez a fejlesztést követően is így marad.

A fenntartás műszaki feltételeit a városüzemeltetésen keresztül látja el. Az utakat közműveket a városi hálózattal együtt üzemeltetik, legyen szó hóeltakarításról, kátyúzásról, javításról, táblázásról, forgalomszabályozásról, tisztításról. A forrás a városüzemeltetés költségvetési soron biztosított.

A területet, ahol 6 munkavállaló dolgozik és számos gép és jármű áll rendelkezésre, egy megfelelő műszaki felsőfokú végzettséggel foglalkozó munkatárs irányítja. Az ipari park egyéb feladatait a városfejlesztési csoport látja el, ahol 5 munkatárs végzi a feladatokat már évtizedek óta kimagasló eredménnyel.

Post-harvest technológia

Ezt a létesítményt az önkormányzat kívánja működtetni, és biztosítani a szolgáltatásokat a térségi termelőknek.

A létesítmény működtetéséhez egy fő munkaerő felvételére fog sor kerülni, mivel nem szolgáltatást fog alapvetően nyújtani, hanem a szolgáltatáshoz az infrastruktúrát adja bérbe, ezért egy fő működésért felelős, karbantartó munkakörben foglalkoztatott munkaerőre lesz szükség. A kapcsolódó feladatokat, mint pl. adminisztráció, az önkormányzat a jelenlegi személyi állományával tervezi ellátni.

Az eszközök használatához szükséges munkatársakat adott időben a termelő biztosítja. Így lehet a legköltséghatékonyabban és a felelőségi viszonyokat mederben tartva működtetni a létesítményt.

A közgazdasági és pénzügyi elemzés során alkalmazott módszertan

A pénzügyi elemzés célja a pénzügyi teljesítménymutatók (FNPV: nettó jelenérték, FRR: belső megtérülési ráta) kiszámítása és a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása.

A pénzügyi elemzés külön-külön tartalmazza a projekt pénzáramait tartalmazó táblázatokat; a beruházási költségeket, a működési költségeket, a működési bevételeket, a finanszírozás forrásait, valamint a projekt kumulált nettó pénzáramlását.

A vizsgálat részét képezi a beruházási költség megtérülése, melynek figyelembevételével megállapíthatóak az egyes projektelemek támogatási intenzitása és támogatása.

Árfolyam

Az elemzés rögzített árfolyamon számol.

Infláció

Az elemzés változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített ár) számol.

A pénzügyi diszkontráta és a referencia-időszak meghatározása

Az elemzés elkészítéséhez a TVI által meghatározott 7,24 %-os nominál diszkontrátát alkalmaztunk.

Az elemzés a projekt megkezdésétől számított 15 éves referencia-időszakra terjed ki.

Fejlesztési különbözet módszere

Az elemzés a TOP Plusz KPÚ-ban leírtaknak megfelelően különbözeti módszerrel készült.

ÁFA

A projekt egyaránt tartalmaz olyan projektelemeket, ahol a kedvezményezett jogosult ÁFA visszaigénylésre, és olyanokat is, ahol nem. Az előbbi tevékenységhez kapcsolódó költségek nettó, az utóbbiakhoz tartozóak pedig bruttó módon kerültek meghatározásra.

Támogatási kategóriák meghatározása

A projekt helyi infrastruktúra fejlesztés és de minimis támogatási kategória alá eső költségeket tartalmaz.

Pénzügyi elemzés

Pénzügyi pénzáramok előrejelzése

Beruházási költségek

A beruházási költségek meghatározását a megkötött szerződések, a beérkezett árajánlatok, a tervezői költségbecslés, valamint a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott egységárak, belső arányok alapján végeztük el.

A projekt megvalósítási ideje: 2022-2026

A projekt elszámolható költsége 749 545 835 Ft.

Az alábbi táblázat a projekt tevékenységeinek költségeit tartalmazza elszámolhatóság szerinti bontásban:

Táblázat: táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei elszámolhatóság szerinti bontásban

| Megnevezés | Teljes költség | Nem elszámolható költség | Elszámolható költség | Nem elszámolható költség aránya (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítés | 15 800 000 | - | 15 800 000 | 0% |
| Engedélyes és kiviteli terv - út bruttó | 5 600 000 | - | 5 600 000 | 0% |
| Engedélyes és kiviteli terv - épület nettó | 8 000 000 | - | 8 000 000 | 0% |
| Éghajlatváltozási rezisztencia-vizsgálat | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 0% |
| Hatósági díj | 200 000 | - | 200 000 | 0% |
| Projekt megvalósítás | 637 171 154 | - | 637 171 154 | 0% |
| Terület előkészítés költsége | 1 491 000 | - | 1 491 000 | 0% |
| Terület előkészítés költsége | 1 491 000 | - | 1 491 000 | 0% |
| Építéshez kapcsolódó költségek | 410 816 404 | - | 410 816 404 | 0% |
| Feltáró utak építése | 166 779 267 | - | 166 779 267 | 0% |
| Post harvest technológia és hűtőház | 244 037 137 | - | 244 037 137 | 0% |
| Eszközbeszerzés költségei | 224 863 750 | - | 224 863 750 | 0% |
| Válogató csomagológép | 224 863 750 | - | 224 863 750 | 0% |
| Egységköltség alapon elszámolható költség | 43 075 361 | - | 43 075 361 | 0% |
| Átalányalapú egységköltség | 43 075 361 | - | 43 075 361 | 0% |
| Egyösszegű átalány | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Részösszeg | 696 046 515 | - | 696 046 515 | 0% |
| Áfa |  | 129 573 239,49 | 53 499 319,71 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Visszaigényelhető | 129 573 239 | 129 573 239 | - | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Vissza nem igényelhető | 53 499 320 | - | 53 499 320 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Összesen |  | 129 573 239 | 749 545 835 | 19% |

Forrás: Saját szerkesztés

Az alábbi táblázatban a projekt beruházási költségeinek ütemezését tartalmazza:

12. táblázat: A beruházási költségek ütemezése

| Megnevezés | Teljes költség | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítés | 15 800 000 | 6 100 000 | - | 5 200 000 | 4 500 000 | - |
| Engedélyes és kiviteli terv - út | 5 600 000 | 2 600 000 |  | 3 000 000 |  |  |
| Engedélyes és kiviteli terv - épület | 8 000 000 | 3 500 000 |  |  | 4 500 000 |  |
| Éghajlatváltozási rezisztencia-vizsgálat | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |  |  |
| Hatósági díj | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |
| Projekt megvalósítás | 637 171 154 | - | - | - | 59 719 950 | 577 451 204 |
| Terület előkészítés költsége | 1 491 000 | - | - | - | - | 1 491 000 |
| Terület előkészítés költsége | 1 491 000 |  |  |  |  | 1 491 000 |
| Építéshez kapcsolódó költségek | 410 816 404 | - | - | - | - | 410 816 404 |
| Feltáró utak építése | 166 779 267 |  |  |  |  | 166 779 267 |
| Post harvest technológia és hűtőház | 244 037 137 |  |  |  |  | 244 037 137 |
| Eszközbeszerzés költségei | 224 863 750 | - | - | - | 59 719 950 | 165 143 800 |
| Válogató csomagológép | 224 863 750 |  |  |  | 59 719 950 | 165 143 800 |
| Egységköltség alapon elszámolható költség | 43 075 361 | 10 000 000 | - | 4 500 | 6 540 860 | 26 530 001 |
| Átalányalapú egységköltség | 43 075 361 | 10 000 000 | - | 4 500 | 6 540 860 | 26 530 001 |
| Egyösszegű átalány | - |  |  |  |  |  |
| Részösszeg | 696 046 515 | 16 100 000 | - | 5 204 500 | 70 760 810 | 603 981 205 |
| Áfa |  | 4 347 000 | - | 1 405 215 | 17 339 387 | 159 980 958 |
| Visszaigényelhető | 129 573 239 | 945 000 | - | - | 17 339 387 | 111 288 853 |
| Vissza nem igényelhető | 53 499 320 | 3 402 000 | - | 1 405 215 | - | 48 692 105 |
| Összesen |  | 20 447 000 | - | 6 609 715 | 88 100 197 | 763 962 163 |

Forrás: Saját szerkesztés

Pótlási költségek

Az ipari gyümölcsválogató gépsorok hasznos élettartama megfelelő karbantartás mellett eléri a 15-20 évet. Tekintettel arra, hogy ez a vizsgált időszakot meghaladja, pótlási költségekkel nem számolunk.

Üzemeltetési és karbantartási költségek

Projekt nélküli eset:

Projekt nélküli esetben nem épül meg a tervezett post-harvest épület, valamint az útépítés sem valósul meg, így üzemeltetési és karbantartási költségek nem merülnek fel.

Projektes eset:

A projekt megvalósítása esetén egy fő karbantartó felvételére kerül sor. Az üzemeltetési költségek becslése során a bér- és járulékköltségeit vettük figyelembe. A működési költségek részét képezi az épület üzemeltetését képező rezsiköltség és karbantartási költségek kifizetése.

13. táblázat: A Post-harvest technológia és hűtőház fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége

| Megnevezés | Ft/naturália |
| --- | --- |
| Rezsi költség | 3 960 000 |
| Bérköltség | 5 160 000 |
| Karbantartási költségek | 480 000 |
| Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen | 9 600 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

A létrejövő út esetében annak takarítása, téli síkosságmentesítése merül fel a vizsgált időszakban.

14. táblázat: Az út fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége

| Megnevezés | Ft/naturália |
| --- | --- |
| Út síkosságmentesítése, takarítása | 150 000 |
| Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen | 150 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

A projekt fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

15. táblázat: A projekt fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségei

| Megnevezés | Ft/naturália |
| --- | --- |
| Üzemeltetési és karbantartási költségek - Post-harvest technológia és hűtőház | 9 600 000 |
| Üzemeltetési és karbantartási költségek – út | 150 000 |
| Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen | 9 750 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

Az üzemeltetési és karbantartási költségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

16. táblázat: A projekt üzemeltetési és karbantartási költségei

| Megnevezés | FPV | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezsi költség | 20 798 055 | - | - | - | - | - | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 960 000 |
| Bérköltség | 27 100 495 | - | - | - | - | - | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 |
| Karbantartási költségek | 2 520 976 | - | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| Post Harvest technológia és Hűtőház összesen | 50 419 526 | - | - | - | - | - | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
| Út síkosságmentesítése, takarítása | 787 805 | - | - | - | - | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Út összesen | 787 805 | - | - | - | - | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen | 51 207 331 | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

Maradványérték

A maradványértéket a TOP Plusz KPÚ útmutató alapján pénzügyi fenntarthatóság számításnál csak akkor kell figyelembe venni, ha ténylegesen értékesítésre kerül az eszköz vagy épület, és így annak értéke pénzben is megjelenik.

Tekintettel arra, hogy a létrejövő épület, és a beszerzésre kerülő válogató csomagológép értékesítését a projektgazda nem tervezi, így maradványértékkel nem számolunk.

Bevételek

Projekt nélküli eset:

A projekt nélküli esetben a post-harvest épület nem készülne el, így az önkormányzat bevételből sem részesülne.

Projektes eset

A kiépülő hűtőház, valamint a beszerzésre kerülő csomagológép használatáért a szolgáltatást igénybe vevők bérleti díjat fognak fizetni. Ennek becsült éves díja 9 750 000 Ft.

17. táblázat: A projekt bevételi pénzáramai (Ft, projektes eset)

| Megnevezés | FPV | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bérleti díj | 51 207 331 | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| Összesen | 51 207 331 | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

A pénzügyi elemzés eredménye

A beruházás pénzügyi megtérülése

A beruházás költségeinek és bevételeinek az összegzését táblázat tartalmazza:

18. táblázat: A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (Ft, különbözet)

| Megnevezés | FPV | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Beruházási költség | 675 251 815 | 20 447 000 | - | 6 609 715 | 88 100 197 | 763 962 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Működési költség | 51 207 331 | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség | 51 207 331 | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 2.2. Pótlási költség | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Maradványérték | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Összes költség (1+2+3) | 726 459 146 | 20 447 000 | - | 6 609 715 | 88 100 197 | 763 962 163 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 5. Pénzügyi bevételek | 51 207 331 | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 6. Nettó cash-flow (5-4) | -675 251 815 | - 20 447 000 | - | - 6 609 715 | - 88 100 197 | -763 962 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belső megtérülési ráta | #SZÁM! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Forrás: Saját szerkesztés

Az útmutató értelmében egy projekt abban az esetben EU-támogatásban, ha FNPV(C)<0, kivéve, ha a projekt az állami támogatás szabályai alá esik. További feltétel, hogy a pénzügyi megtérülési rátája ne legyen lényegesen magasabb az alkalmazott diszkontrátánál. Ezen két feltétel a vizsgált projekt esetében fennáll, így a projekt támogatható.

Támogatási arány számítása

19. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata

| Megnevezés | Ft |
| --- | --- |
| Diszkontált pénzügyi bevétel (a) | 51 207 331 |
| Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) | 51 207 331 |
| Diszkontált pótlási költség (C) | 0 |
| Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c) | - |

Forrás: Saját szerkesztés

Az átalánnyal érintett költségek de minimis támogatási jogcím alá esnek. Ezen elemek támogatási aránya az alábbiak szerint alakul:

20. táblázat: A támogatás számítása de minimis támogatás esetén

| Megnevezés | % | Ft |
| --- | --- | --- |
| Elszámolható költség (EC) |  | 49 035 709 |
| Nem elszámolható költség (NEC) |  | 810 000 |
| TOP prioritási tengely támogatási arány | 100 |  |
| TOP támogatási összeg | 100 | 49 035 709 |
| Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta | 85 | 41 680 352 |
| EU hozzájárulás | 15 | 7 355 356 |
| Kedvezményezett hozzájárulása |  | 810 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

Támogatási arány számítása a Helyi Infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatással érintett projektelemek esetében.

21. táblázat: támogatás számítása Helyi Infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházás esetén

| Megnevezés | % | Ft |
| --- | --- | --- |
| Diszkontált beruházási költség (DIC) |  | 634 107 662 |
| Diszkontált működési eredmény (DNOP) |  | 0 |
| Társfinanszírozási arány (R=(DIC-DNOP)/DIC) | 100% |  |
| Elszámolható költség (EC) |  | 700 510 126 |
| Nem elszámolható költség (NEC) |  | 128 763 239 |
| A támogatás összege (DA=EC*R) |  | 700 510 126 |
| Kedvezményezett hozzájárulása (=EC-DA+NEC) |  | 128 763 239 |

Forrás: Saját szerkesztés

Az egyes jogcímekre vonatkozó támogatást összegezve a projekt összköltsége és a támogatás összege az alábbiak szerint alakul:

22. táblázat: A támogatási összeg meghatározása projektszinten

|  | Támogatási szabály | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási Összeg (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Állami támogatás | De minimis támogatás | 49 035 709 | 49 035 709 |
|  | Helyi Infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás | 700 510 126 | 700 510 126 |
| Összesen |  | 749 545 835 | 749 545 835 |

Forrás: Saját szerkesztés

Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

Az alábbi táblázatban a projekt pénzügyi fenntarthatóságát vizsgáljuk, melyből látható, hogy a nettó halmozott pénzügyi pénzáram a vizsgálat referencia-időszak egyik évében sem negatív, vagyis a projekt pénzügyileg fenntartható.

23. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálat (Ft)

| Megnevezés | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pénzügyi beruházási költség | 19 502 000 | - | 6 609 715 | 70 760 810 | 652 673 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Pénzügyi működési költség | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 3. Hiteltörlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Hitel kamatának törlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Egyéb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 | 19 502 000 | - | 6 609 715 | 70 760 810 | 652 673 310 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 7. Pénzügyi bevétel | - | - | - | - | - | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 8. Egyéb bejövő pénzáram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. EU támogatás | 16 576 700 | - | 5 618 258 | 60 146 689 | 554 772 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) | 2 925 300 | - | 991 457 | 10 614 122 | 97 900 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. Központi költségvetés hozzájárulása | 2 925 300 | - | 991 457 | 10 614 122 | 97 900 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. Saját forrás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2.1. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2.2. Idegen forrás (15+16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Egyéb idegen forrás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Pénzügyi maradványérték [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 | 19 502 000 | - | 6 609 715 | 70 760 810 | 652 673 310 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| 15. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Kockázatelemzés

Kvalitatív kockázatelemzés

Valamennyi projekt megvalósítása esetén előfordulhatnak bizonyos belső és kockázatok, melyek hatással lehetnek a projekt végrehajtására, fenntartására. Ezen kockázatok kapcsolódhatnak műszaki-, jogi-, társadalmi-, pénzügyi-gazdaság-, illetve intézményi jellegű nehézségekhez. Az alábbi táblázat a felmerülő kockázatokat, a felmerülő kockázatok hatását, azok kezelésének módját, valamint a fennmaradó kockázat szintjét tartalmazza.

táblázat: Kockázati mátrix

| Kockázati esemény neve | Kockázat bekövetkezésének hatása | Bekövetkezés valószínűsége | Bekövetkezés hatásának mértéke | Kockázat szintje | Mérséklési- és megelőzési intézkedések | Fennmaradó kockázat szintje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Műszaki kockázatok |  |  |  |  |  |  |
| - kockázati tényező | Kivitelezés időbeli csúszása | B | III. | Mérsékelt | Mérséklés | Mérsékelt |
| - Kockázati tényező | A műszaki tervek nem megfelelőek. | A | IV | Alacsony | Megelőzés | Alacsony |
| - kockázati tényező | A kivitelezési munkálatok nem az elvárt minőségben és a tervekben rögzített formában folytatódnak | A | III. | Alacsony | Mérséklés | Alacsony |
| Jogi kockázatok |  |  |  |  |  |  |
| - kockázati tényező | Jogszabályi környezet változása | B | II. | Alacsony | Mérséklés | Alacsony |
| - kockázati tényező | Szerződéses jogi problémák | B | III. | Mérsékelt | Megelőzés | Alacsony |
| Társadalmi kockázatok |  |  |  |  |  |  |
| - kockázati tényező | A tervezettnél alacsonyabb kereslet a szolgáltatások iránt | C | III. | Mérsékelt | Mérséklés | Mérsékelt |
| Pénzügyi-gazdasági kockázatok |  |  |  |  |  |  |
| - kockázati tényező | A beruházás tényleges költségei meghaladják a tervezett mértéket | C | IV. | Magas | Mérséklés | Mérsékelt |
| - kockázati tényező | A támogatás kifizetésének csúszása következtében bekövetkező forráshiány | A | II. | alacsony | Mérséklés | alacsony |

A kockázatok szintjének meghatározása az alábbiak szerint történt:

24. táblázat: A kockázati tényezők besorolása bekövetkezési valószínűségük ill. hatásuk szerint

| Kockázat hatása / valószínűség | I elhanyagolható hatású | II kis hatású | III mérsékelt hatású | IV kritikus hatású | V katasztrofális hatású |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Elhanyagolható valószínűségű (0-10%) |  | 8 | 3 | 2 |  |
| B Kis valószínűségű (10-33%) |  | 4 | 1, 5 |  |  |
| C Közepes valószínűségű (33-66%) |  |  | 6 | 7 |  |
| D Nagyon valószínű (66-90% |  |  |  |  |  |
| E Biztos eseménynek tekinthető (90-100%) |  |  |  |  |  |

25. táblázat: A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái

| Bekövetkezés hatásának mértéke | A hatás mértékének definiálása |
| --- | --- |
| I – elhanyagolható hatású | Akár egyéb intézkedések nélkül sincs jelentős hatás. |
| II – kis hatású | Kismértékű társadalmi-gazdasági károk, melyek minimálisan érintik a projekt hosszú távú hatásait. Korrekciós intézkedések szükségesek. |
| III – mérsékelt hatású | Mérsékelt társadalmi-gazdasági károk, főként pénzügyi jellegű problémák, akár közép- ill. hosszú távon. Javító intézkedések korrigálhatják a problémát. |
| IV – kritikus hatású | Jelentős társadalmi-gazdasági károk; a kockázat megjelenése a projekt fő funkciójában okoz károkat. Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a károk elkerülésére. |
| V – katasztrofális hatású | A projekt kudarca, mely súlyos vagy akár teljes mértékben károsíthatja a projekt funkcióját. A projekt fő hatásai közép- ill. hosszú távon nem jelentkeznek. |

26. táblázat: A kockázati események értékelése hatásuk ill. bekövetkezésük valószínűsége szerint

| Kockázat hatása / valószínűség | I elhanyagolható hatású | II kis hatású | III mérsékelt hatású | IV kritikus hatású | V katasztrofális hatású |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Elhanyagolható valószínűségű (0-10%) | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | mérsékelt |
| B Kis valószínűségű (10-33%) | alacsony | alacsony | mérsékelt | mérsékelt | magas |
| C Közepes valószínűségű (33-66%) | alacsony | mérsékelt | mérsékelt | magas | magas |
| D Nagyon valószínű (66-90% | alacsony | mérsékelt | magas | nagyon magas | nagyon magas |
| E Biztos eseménynek tekinthető (90-100%) | mérsékelt | magas | nagyon magas | nagyon magas | nagyon magas |

27. táblázat: A kockázatmérséklési- és megelőzési stratégiák alkalmazása a kockázati szint függvényében

| Kockázat hatása / valószínűség | I elhanyagolható hatású | II kis hatású | III mérsékelt hatású | IV kritikus hatású | V katasztrofális hatású |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Elhanyagolható valószínűségű (0-10%) | nincs | mérséklés | mérséklés | mérséklés | megelőzés és mérséklés |
| B Kis valószínűségű (10-33%) | megelőzés | megelőzés vagy mérséklés | megelőzés vagy mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés |
| C Közepes valószínűségű (33-66%) | megelőzés | megelőzés vagy mérséklés | megelőzés vagy mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés |
| D Nagyon valószínű (66-90% | megelőzés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés |
| E Biztos eseménynek tekinthető (90-100%) | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés | megelőzés és mérséklés |

Kockázatkezelési stratégia

Az alábbi táblázatban az előző fejezetben bemutatott kockázati elemek kezelési stratégiáit ismertetjük:

28. táblázat: Kockázatkezelési stratégia

| Kockázatok | Hatás mértéke | Bekövetkezés valószínűsége | Kockázat kezelése |
| --- | --- | --- | --- |
| Műszaki kockázatok |  |  |  |
| Kivitelezés időbeli csúszása | 3 | 2 | Garanciák építése a vállalkozási szerződésbe (pl. késedelmi kötbér); tapasztalt műszaki ellenőr alkalmazása; szoros projektmenedzsment tevékenység |
| A műszaki tervek nem megfelelőek. | 4 | 1 | Megfelelő szakmai tapasztalattal és referenciákkal rendelkező tervező kiválasztása |
| A kivitelezési munkálatok nem az elvárt minőségben és a tervekben rögzített formában folytatódnak | 3 | 1 | Kellő tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőr kiválasztása, a kivitelezés szoros és folyamatos felügyelete |
| Jogi kockázatok |  |  |  |
| Jogszabályi környezet változása | 2 | 2 | A kihirdetett jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, és a rugalmas alkalmazkodáshoz szükséges feltételek megteremtése. |
| Szerződéses jogi problémák | 3 | 2 | Szakértő igénybevétele a szerződés előkészítéséhez, a felek közötti részletes egyeztetés biztosítása az aláírást megelőzően, az esetleges vitás kérdések rendezésének előzetes meghatározása |
| Társadalmi kockázatok |  |  |  |
| A tervezettnél alacsonyabb kereslet a szolgáltatások iránt | 3 | 3 | Igények előzetes felmérése, a szükséges kapacitás igényeknek megfelelő előzetes számítása |
| Pénzügyi-gazdasági kockázatok |  |  |  |
| A beruházás tényleges költségei meghaladják a tervezett mértéket | 4 | 3 | Előzetes piacfelmérés lefolytatása tervezői költségbecslés alkalmazása |
| A támogatás kifizetésének csúszása következtében bekövetkező forráshiány | 2 | 1 | Előleg lehívás, ideiglenes forrásbevonás (pl. likviditási hitel lehívása) |